产品需求文档  ·  PRD v1.0

PowerRAG 证据治理与 FMEA 交付工作台

把已存在的 M2–M5 后端能力，变成领域专家可操作、可审核、可发布的产品闭环

文档状态：评审稿

版本日期：2026-08-09

建议产品代号：Governance Workbench / 审核交付台

目标版本：MVP（本地单机版）

审计基线：当前工作区；HEAD 6603cf87c5944264907060f4dcec16d3e2445190

产品决策  优先建设“证据治理与 FMEA 交付工作台”，而不是再扩展一个泛化问答页面。当前系统的核心后端闭环已经可执行，最大的产品断层是审核人无法通过主控制台完成治理操作。

# 0. 执行摘要

PowerRAG 已具备本地文档接入、OCR/解析、正式资料版本、受 Schema 约束的图谱、GraphRAG 问答、FMEA 生成、人工审核、发布、导出和问题回流等后端能力。仓库专项验证在本次审阅中通过 32 项测试，但当前主控制台没有接入 /api/delivery，关键能力主要停留在 API、脚本和测试层。

本 PRD 定义一个面向知识工程师与燃气轮机领域审核专家的本地工作台：用统一任务队列贯穿 M2–M5，在同一界面完成原页与解析结果对照、版本审核与发布、图谱语句证据审计、FMEA 逐字段校核、双格式导出验证以及问题回流。

MVP 的成功标准不是“页面可展示”，而是让一名审核人无需调用 API 或改 JSON，即可从一份待审核资料走到一个带完整证据链、经人工批准且可一致导出的 FMEA 成果。

# 1. 背景与机会

## 1.1 当前系统定位

PowerRAG 是一个 local-first 的 RAG / GraphRAG 工作台，当前可运行产品由 FastAPI 后端、单文件前端控制台和 Electron 桌面壳组成。其差异化价值不是单纯聊天，而是把设备资料、图谱关系、检索证据和工程交付成果连接起来。

| 模块 | 当前可执行能力 | 当前产品化断层 |
| --- | --- | --- |
| M2 解析与标注 | 原生解析、OCR 路由、页/块定位、质量问题、原页对照包 | 缺少统一待审列表、双栏复核界面和页面级处理入口 |
| M3 正式资料库 | 审核、修订、发布、版本比较、回滚、索引同步 | 缺少资料版本台账、发布门禁可视化和差异查看 |
| M4 治理图谱 | 自动抽取、Schema 校验、证据审计、版本、发布、图存储同步 | 缺少逐语句审核、问题筛选、证据抽屉和批量决策 |
| M5 FMEA 交付 | 逐字段证据、人工修订、发布、JSON/CSV 导出与一致性校验 | 缺少可编辑交付表格、缺失/冲突提示和发布前检查 |
| 闭环与审计 | 审核记录、状态历史、反馈、上游修复与重验证 | 缺少跨阶段血缘视图、统一审计日志和待办队列 |

判断依据：README.md、docs/GOVERNED_DELIVERY_WORKFLOW.md、routes_delivery.py、core_domain/delivery.py、governance_store.py，以及本次 32 项专项测试结果。

## 1.2 核心问题

- 能力不可操作：后端有完整治理接口，但主控制台未检出 /api/delivery 调用；非开发人员无法完成正式审核。

- 上下文被割裂：资料、图谱与 FMEA 各自有版本和证据，但缺少一条可视化血缘链来解释“这个字段从哪里来”。

- 发布风险不可见：阻断级质量问题由后端守门，但用户在点击发布前无法快速理解哪些问题必须先处理。

- 任务无法管理：现有接口以单个 ID 查询为主，资料与 FMEA 缺少分页列表和跨阶段审核队列。

- 交付价值未显性化：系统已经能产出可审查 FMEA，但主产品仍被理解为“RAG/GraphRAG 演示工具”。

## 1.3 产品机会

将已有治理后端包装为真实的人机协作工作流，可以把 PowerRAG 从“技术能力集合”推进为“工程知识交付系统”。这项工作复用现有 M2–M5 能力，新增价值集中在任务组织、审核体验、发布门禁、血缘可视化与必要的列表型 API，投入相对可控，且能形成清晰的演示与验收闭环。

# 2. 产品定义

## 2.1 一句话定位

定位  面向电力装备知识工程师与领域专家的本地证据治理工作台，把文档解析、正式资料、受控图谱和 FMEA 成果变成可审核、可追溯、可回滚的交付链。

## 2.2 目标用户

| 角色 | 核心任务 | 成功体验 |
| --- | --- | --- |
| 知识工程师 | 接入资料、处理 OCR/结构问题、生成图谱候选、修复上游数据 | 能快速定位阻断问题，减少手工拼 API 与 JSON |
| 领域审核专家 | 核对原文、判断关系与 FMEA 专业字段、批准或退回 | 任何结论可一键查看原页证据，修改过程可追踪 |
| 交付负责人 | 查看进度、确认版本一致性、发布和导出成果 | 能明确知道当前卡点、责任阶段和交付是否满足门禁 |
| 系统管理员（次要） | 配置 OCR/翻译/抽取后端与本地存储 | 依赖缺失时得到可执行提示，而不是伪造成功 |

## 2.3 产品原则

- 证据优先：任何衍生事实都能回到稳定的文档版本、文件、页、块或表格定位。

- 人工决定可追踪：批准、驳回、修改、发布与回滚必须记录操作者、时间和理由。

- 先门禁，后发布：阻断问题不能靠普通确认绕过；按钮状态必须解释原因。

- 未知保持未知：缺失字段显示为空与原因，不用模型常识补齐；不自动生成无依据的 S/O/D 或 RPN。

- 本地优先：MVP 延续 Electron + FastAPI + SQLite/本地存储，不引入云端多租户依赖。

- 渐进披露：总览显示待办和风险，细节通过证据抽屉、版本差异和审计时间线展开。

# 3. 目标、非目标与指标

## 3.1 MVP 目标

- 打通从待审核资料到已发布 FMEA 的单人完整操作链，不要求用户调用 API。

- 让审核人对每个资料问题、图谱语句和 FMEA 字段看到对应证据、版本与状态。

- 把发布门禁和失败原因前置展示，避免“点击后才知道不能发布”。

- 提供统一任务队列、跨阶段血缘与反馈回流，使问题能回到正确根因模块。

- 保持现有治理不变量，不因前端便捷性削弱证据、审核或版本约束。

## 3.2 非目标

- 不在 MVP 中建设托管式多租户 SaaS、组织级权限和实时多人协作。

- 不替换现有解析、OCR、向量库、图存储或 GraphRAG 算法内核。

- 不以本 PRD 承诺提升实体关系抽取精度；模型效果单独走评测体系。

- 不自动生成无政策依据的严重度、发生度、探测度或 RPN 评分。

- 不在首版重构整个单文件前端；先以独立路由/模块接入，稳定后再拆分工程。

- 不把移动端作为首版验收范围。

## 3.3 北极星指标与护栏

| 指标 | 定义 | MVP 目标 |
| --- | --- | --- |
| 可审核交付闭环率 | 进入审核队列的资料中，在工作台完成资料发布→图发布→FMEA 发布的比例 | 试点样本 ≥ 80% |
| 证据完整率 | 已发布 FMEA 的非空专业字段中，至少绑定 1 条有效证据的比例 | 100% |
| 导出一致率 | JSON 与 CSV 通过现有一致性校验的已发布任务比例 | 100% |
| 阻断问题逃逸数 | 存在未解决 ERROR 级问题却被发布的版本数 | 0 |
| 中位审核周期 | 资料进入 needs_review 到 FMEA published 的中位耗时 | 试点期较手工流程下降 ≥ 30% |
| 无 API 操作完成率 | 不借助 Swagger/脚本完成全链审核的试点任务比例 | 100% |

说明：当前缺少稳定业务基线，周期类目标在首批 10 个代表性任务上建立基线后确认。

# 4. 核心用户旅程

主流程以“一个交付批次”为工作单元，批次将文档版本、图谱版本、FMEA 任务和审核记录串联起来。用户始终在当前批次内操作，避免复制 ID。

| 步骤 | 阶段 | 用户动作 | 系统产物 | 质量门禁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料接入 | 上传 PDF/DOCX/图片/文本；选择解析与 OCR 策略 | 资料候选、源文件资产、质量问题 | 源资产已保存；失败明确 |
| 2 | 资料审核 | 原页与解析块对照；修改、批准、驳回 | 新的不可变资料版本与审核记录 | 至少一条证据；最新审核批准 |
| 3 | 资料发布 | 查看门禁，确认发布并同步索引 | published 资料版本 | 索引同步成功 |
| 4 | 图谱抽取与审核 | 选择抽取后端；筛选问题；逐语句查证据 | 图谱候选与审核记录 | Schema、端点、证据、范围均合规 |
| 5 | 图谱发布 | 确认版本并同步 GraphStore | published 图谱版本 | 证据审计通过；同步成功 |
| 6 | FMEA 生成与复核 | 选择模板；逐字段查看证据、修订与留空原因 | FMEA 任务与字段级证据 | 专业字段可解释；冲突被处理 |
| 7 | 交付与回流 | 批准、发布、验证导出；问题回到 M2/M3/M4 | JSON/CSV 成果、反馈与重验证记录 | 导出一致；版本链一致 |

## 4.1 关键状态机

资料与图谱状态：candidate → needs_review → published → retired。回滚不会覆盖旧版本，而是生成或恢复可审计版本关系。

FMEA 状态：queued → running → needs_review → approved → published；异常进入 failed。所有迁移保留 from_status、to_status、actor、reason 与 created_at。

门禁规则  资料只在存在证据且最新人工审核为 approve 时发布；图谱只从已发布资料构建且每条语句必须绑定范围内证据；FMEA 只从已发布图谱生成并在人工批准后发布。

# 5. 信息架构与关键页面

## 5.1 一级导航

| 导航 | 核心信息 | 主要动作 |
| --- | --- | --- |
| 交付总览 | 待审数量、阻断问题、最近批次、索引/图存储状态 | 继续任务、按阶段/严重度筛选 |
| 资料审核 | 资料列表、原页、解析块、质量问题、版本历史 | 修订、批准、驳回、发布、回滚 |
| 图谱审核 | 图版本、语句表、Schema 问题、证据覆盖、关系图 | 抽取、修订、审核、发布、同题对比 |
| FMEA 交付 | 任务列表、可编辑 FMEA 表、字段证据、错误与状态历史 | 生成、修改、批准、发布、导出 |
| 审计与反馈 | 审核记录、回滚、反馈、修复运行与版本血缘 | 定位根因、发起修复、查看重验证 |
| 系统配置 | OCR/翻译/抽取后端、模板、索引与本地存储状态 | 连接测试、重试、重建索引 |

## 5.2 交付总览

- 顶部指标只显示可行动信息：待审资料、待审图谱、待审 FMEA、ERROR 级阻断、失败任务。

- 主区域为统一审核队列，默认按“阻断优先、最早进入优先”排序；每行显示阶段、对象、版本、问题数、更新时间和下一动作。

- 右侧显示运行健康：文档索引版本、当前活动图版本、OCR/翻译/抽取后端连接状态。

- 空状态提供“载入演示批次”和“上传第一份资料”两个明确入口。

## 5.3 资料审核页

- 左栏：原始页图，可翻页、缩放，并显示源文件与页码。

- 中栏：解析块按阅读顺序排列，显示 block/table/image/caption 类型、坐标和可编辑文本。

- 右栏：质量问题、OCR 置信度、审核记录与决策面板。点击问题后同时定位原页区域和解析块。

- 版本模式：支持当前版与上一版差异，明确哪些修订会创建新版本。

- 发布模式：展示发布门禁清单、即将同步的索引版本和不可逆影响提示。

## 5.4 图谱审核页

- 默认表格视图：以语句为最小审核单元，列出主语/类型、关系、宾语/类型、知识类型、型号范围、置信度和证据状态。

- 问题优先筛选：未知类型、未知关系、端点不合法、证据缺失/越界、来源冲突、低置信度。

- 证据抽屉：点击语句后显示所有 evidence_id 的原文、文件、页、块以及资料版本。

- 关系图视图：用于理解局部路径，不作为唯一审核界面；大图自动降级为表格/搜索。

- 发布前检查：证据审计、阻断问题、来源资料状态与 GraphStore 同步目标必须全部可见。

## 5.5 FMEA 交付页

- 任务头：显示所选资料版本、图版本、模板版本、状态、创建人和时间。

- 交付表：equipment、component、failure_mode、cause、effect、detection_method、recommended_action 七个最小专业字段。

- 字段证据：每个非空字段显示证据数量徽标；点击打开证据抽屉；无证据字段显式标红。

- 未知与冲突：空值保持为空并显示原因；冲突信息不可被隐藏，需人工确认或回流。

- 交付动作：修改、批准、驳回、发布、下载 JSON/CSV、运行一致性验证。

# 6. 功能需求

优先级说明：P0 为 MVP 验收必需；P1 为首版后紧随增强；P2 为规模化阶段。

| ID | 优先级 | 需求 | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | P0 | 统一审核队列 | 按 M2/M3/M4/M5、状态、严重度、更新时间筛选；展示下一动作与阻断原因。 |
| FR-002 | P0 | 交付批次与血缘 | 用批次关联源资产、资料版本、图版本、FMEA 任务、审核与反馈；任何页面可返回批次。 |
| FR-003 | P0 | 资料接入 | 支持当前文件类型和解析/OCR/翻译选项；上传后显示异步进度、失败页和可重试动作。 |
| FR-004 | P0 | 原页对照审核 | 同屏显示源页与解析结果；问题可双向定位；支持页级导航和低置信度筛选。 |
| FR-005 | P0 | 资料修订与决策 | 修改生成不可变新版本；approve/reject/modify 需操作者与备注；决策后刷新门禁。 |
| FR-006 | P0 | 资料发布、比较与回滚 | 发布前列出门禁；成功后显示索引同步；版本比较与回滚保留审计。 |
| FR-007 | P0 | 图谱候选生成 | 从已发布资料选择 rules/small-model/llm；未配置后端时明确 blocked，不伪造结果。 |
| FR-008 | P0 | 图谱语句审核 | 表格查看、筛选问题、查看证据；支持修订后生成候选版本或记录 corrections。 |
| FR-009 | P0 | 图谱证据审计 | 显示总语句、证据覆盖、越界/缺失、冲突和 Schema 违规；阻断项可定位。 |
| FR-010 | P0 | 图谱发布与同步 | 仅合规候选可发布；显示 GraphStore 自动同步结果与当前活动图状态。 |
| FR-011 | P1 | RAG/GraphRAG 同题对比 | 对选定问题显示两路答案、证据、图路径、回退原因与可复核差异。 |
| FR-012 | P0 | FMEA 任务创建 | 必须选择 published 图、来源资料与模板版本；创建后显示状态迁移。 |
| FR-013 | P0 | FMEA 逐字段审核 | 可编辑七个专业字段；每字段展示 evidence_id；空值、冲突和无证据状态明确。 |
| FR-014 | P0 | FMEA 决策与发布 | approve/modify/reject/confirm 可审计；只有 approved 且门禁通过的任务可发布。 |
| FR-015 | P0 | 导出与一致性验证 | 支持 JSON/CSV 下载；发布页显示 export-verify 结果；失败时禁止标记交付完成。 |
| FR-016 | P0 | 问题反馈与回流 | 从 FMEA 字段发起反馈，选择根因阶段；展示修复运行、需人工门禁和重验证结果。 |
| FR-017 | P0 | 审计时间线 | 按对象展示审核、状态迁移、发布、回滚、反馈与修复；记录 actor、时间、理由和版本。 |
| FR-018 | P0 | 可靠状态反馈 | 所有操作具备 loading/success/empty/blocked/failed 状态；错误返回可复制 code、stage、retryable。 |
| FR-019 | P1 | 批量审核辅助 | 允许批量筛选与逐项确认；禁止未经逐项证据查看的一键发布。 |
| FR-020 | P2 | 多人协作 | 任务指派、角色权限、评论、通知与并发冲突处理。 |

# 7. 数据与业务规则

## 7.1 证据显示规则

- 每条证据最少显示 document_version_id、chunk_id、source_file、text；有值时显示 page、block_id、table_id、image_id。

- 界面中任何证据徽标都必须可点击并解析到证据详情；无法解析的 evidence_id 视为阻断错误。

- 图谱证据只能来自该图版本选择的已发布资料版本；越界证据不能通过普通审核绕过。

- FMEA 的证据按字段绑定，不只在整行或任务级展示；非空字段无证据时不得发布。

- 原文、人工修订内容与模型生成内容在视觉上必须区分，避免把候选误认成源证据。

## 7.2 状态与门禁

| 对象 | 允许发布的最低条件 | 禁止发布的典型情况 |
| --- | --- | --- |
| 资料版本 | 至少一条源证据；最新人工决策 approve；无未解决阻断问题 | OCR 必需但未完成、空页/漏页未处理、最新决策 reject/modify |
| 图谱版本 | 所有来源资料已发布；证据审计通过；Schema 与端点约束合规；最新决策 approve | 未知实体/关系、证据缺失或越界、阻断冲突、来源版本不匹配 |
| FMEA 任务 | 图版本已发布；任务 approved；非空字段证据完整；导出一致性可验证 | 图未发布、专业字段无证据、未处理冲突、任务 failed/needs_review |

## 7.3 并发与幂等

MVP 虽为本地单机，也必须避免重复点击产生多次发布或修复运行。所有写操作建议支持 idempotency_key；审核、修订、发布请求携带 expected_version 或 updated_at，服务端发现对象已变化时返回 409，并要求用户刷新后重审。

# 8. API 与实现需求

## 8.1 可直接复用的现有接口

| 页面能力 | 现有接口 |
| --- | --- |
| 资料接入与 OCR | POST /documents/intake；POST /documents/intake/ocr-result；GET/POST /documents/ocr-jobs/{id} |
| 资料审核 | GET /documents/{id}；GET /documents/{id}/review-package；POST /review；POST /revise；POST /publish |
| 资料版本 | GET /documents/compare/{left}/{right}；POST /documents/{document_id}/rollback；索引 status/rebuild |
| 图谱治理 | POST /graphs/extract；GET /graphs；view/evidence-audit/path/query/compare-rag；review/publish/rollback/export |
| FMEA | templates；POST/GET /fmea/tasks/{id}；review/publish；reviews；status-history；export；export-verify |
| 反馈闭环 | POST/GET /fmea/tasks/{id}/feedback；POST /fmea/feedback/{id}/remediate；GET /runs |

## 8.2 MVP 必须补充或调整的接口

| 接口/调整 | 要求 |
| --- | --- |
| GET /api/delivery/review-queue | 统一分页队列：stage、status、severity、q、sort、cursor；返回 next_action、blocker_count、lineage_summary。 |
| GET /api/delivery/documents | 资料版本分页列表：status、document_id、q、has_blockers、updated_after；避免前端掌握单个 version_id 才能进入。 |
| GET /api/delivery/fmea/tasks | FMEA 任务分页列表：status、graph_version_id、requested_by、q、cursor。当前仅支持按 task_id 获取。 |
| GET /api/delivery/audit/events | 跨对象审计事件查询：target_type、target_id、actor、event_type、time range。 |
| GET /api/delivery/batches/{id} | 返回源资产→资料版本→图版本→FMEA→反馈的轻量血缘，不复制全量证据。 |
| 发布接口请求体 | documents/graphs/fmea 的 publish 增加 actor、comment、idempotency_key、expected_version；当前发布调用缺少显式操作者。 |
| 统一错误结构 | 所有治理接口统一返回 code、message、stage、retryable、details、correlation_id；前端可据此给出下一步。 |

## 8.3 建议实现边界

前端首版可作为 current_console 的独立治理模块接入，但应把 API client、状态模型和页面渲染从现有巨型 HTML 中隔离，避免继续扩大单文件耦合。后端列表接口优先调用 GovernanceStore 的现有查询能力；缺失的资料/FMEA 全局列表与统一审计查询在 storage_layer/governance_store.py 中补齐，并使用游标或稳定排序分页。

建议主要改动位置：frontend_app/current_console/；routes_delivery.py；storage_layer/governance_store.py；必要时 core_domain/delivery.py 增加批次/队列 DTO；tests/unit 增加 UI 合同、列表 API、并发发布与完整操作链测试。

# 9. 非功能需求

| ID | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 性能 | 1,000 个队列对象下，首屏本地加载 P95 < 2 秒；列表交互 P95 < 500ms；源页打开 P95 < 3 秒。 |
| NFR-02 | 可靠性 | 写操作幂等；重复点击不产生重复发布；异常中断后任务状态可恢复或明确 failed。 |
| NFR-03 | 一致性 | 每个页面固定显示资料/图/FMEA 版本；跨阶段版本不一致时阻断发布并给出修复动作。 |
| NFR-04 | 审计 | 所有人工决定、发布、回滚和回流持久化；时间线可按对象导出。 |
| NFR-05 | 安全 | 源文件与数据库默认留在本地；前端不保存 API 密钥；文件选择范围沿用 Electron 安全桥。 |
| NFR-06 | 可访问性 | 键盘可操作；颜色不作为唯一状态表达；错误与证据按钮具有文本标签；正文对比度 ≥ 4.5:1。 |
| NFR-07 | 可观测性 | 每次请求携带 correlation_id；关键阶段记录耗时、对象 ID、版本、失败 code，敏感原文不写普通日志。 |
| NFR-08 | 可测试性 | 代表性 PDF、扫描 PDF、DOCX、图片、中英文、超时、漏页、冲突、回滚、无答案与导出一致性进入回归。 |
| NFR-09 | 兼容性 | 支持 Electron 桌面和 127.0.0.1 Web 控制台；MVP 以桌面 Chrome 内核为主要验收环境。 |

# 10. 埋点与运营可观测性

MVP 不引入外部分析 SaaS，事件保存在本地审计/分析表或结构化日志。事件用于发现流程卡点，不记录完整原文。

| 事件 | 必要属性 |
| --- | --- |
| queue_opened | 筛选条件、返回数量、加载耗时 |
| review_started | stage、target_id、version、blocker_count |
| evidence_opened | target_type、field/statement、evidence_id、locator_resolved |
| review_decided | decision、corrections_count、duration_seconds |
| publish_attempted | target_type、gate_result、blocking_codes |
| publish_succeeded | target_type、version、sync_result |
| feedback_created | root_stage、code、target_id |
| remediation_completed | root_stage、downstream_rebuilt、result |
| export_verified | task_id、json_csv_consistent、item_count |

# 11. MVP 验收标准

| ID | 场景 | 前置 | 操作 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 待审资料可发现 | 存在 needs_review 资料 | 打开总览并筛选 M2/M3 | 无需输入 version_id 即可进入审核页 |
| AC-02 | 原页对照 | 资料含源资产与问题定位 | 点击质量问题 | 源页和对应解析块同时定位，证据 ID 可见 |
| AC-03 | 资料发布门禁 | 最新审核未批准或有阻断问题 | 尝试发布 | 按钮禁用或返回明确阻断清单，不改变状态 |
| AC-04 | 资料修订 | 审核人修改解析内容 | 提交 modify/revise | 生成新版本，旧版本不被覆盖，差异可查 |
| AC-05 | 图谱证据审核 | 图候选含合规与违规语句 | 筛选阻断问题并查看证据 | 每条问题可定位，违规语句阻止发布 |
| AC-06 | 图谱同步 | 图候选合规且获 approve | 发布图谱 | 状态 published，GraphStore 同步成功并显示活动版本 |
| AC-07 | FMEA 字段证据 | 任务处于 needs_review | 打开任意非空字段 | 显示字段证据、来源页/块与图版本血缘 |
| AC-08 | 未知字段 | 材料不支持某专业字段 | 生成 FMEA | 字段保持 null，显示缺失原因，不伪造内容或评分 |
| AC-09 | 交付导出 | 任务已 approved | 发布并下载 JSON/CSV | 两种格式内容一致，export-verify 通过 |
| AC-10 | 问题回流 | FMEA 字段证据错误 | 创建 M2/M4 反馈并执行修复 | 修复运行可审计，下游需经过人工门禁后重生成 |
| AC-11 | 并发冲突 | 对象在另一窗口已更新 | 基于旧 expected_version 提交 | 返回 409，原对象不被覆盖，界面提示刷新重审 |
| AC-12 | 完整闭环 | 代表性燃气轮机资料 | 单名用户仅通过 UI 操作 | 完成资料发布→图发布→FMEA 发布，无 Swagger/脚本介入 |

# 12. 交付计划

| 阶段 | 预计 | 范围 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：合同与样式 | 2 个工作日 | 队列/列表/审计 API 合同；页面 IA；状态与错误规范；演示数据基线 | API 合同测试通过，产品评审确认 |
| 阶段 1：资料审核 MVP | 4 个工作日 | 总览队列、资料列表、原页对照、修订/审核/发布/比较/回滚 | 一份扫描 PDF 可仅用 UI 发布为正式资料 |
| 阶段 2：图谱与 FMEA | 5 个工作日 | 图语句审核、证据抽屉、发布同步、FMEA 表、审核/发布/导出 | 一份代表性资料完成完整 M2–M5 闭环 |
| 阶段 3：硬化 | 3 个工作日 | 反馈回流、并发保护、可观测性、无障碍、性能与失败恢复 | AC-01 至 AC-12 全部通过 |
| 阶段 4：试点 | 5–10 个工作日 | 10 个代表性任务，记录周期、回流与用户问题 | 确认指标基线和 P1 范围 |

排期为单名前端 + 单名后端并行的产品估算，不含新增 OCR/LLM 模型研发；正式排期需结合当前未提交改动和负责人可用性复核。

# 13. 风险与应对

| ID | 风险 | 级别 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 现有前端为超大单文件，继续直接堆功能会放大维护风险 | 高 | 治理工作台使用独立模块/API client；首版最小接入，稳定后拆分工程 |
| R2 | 资料/FMEA 缺少全局列表 API，前端无法构建真实队列 | 高 | 阶段 0 先补分页查询与统一 DTO，不用前端遍历 SQLite |
| R3 | 发布接口缺显式 actor，审计语义不完整 | 高 | 发布请求体增加 actor/comment/idempotency/expected_version |
| R4 | 外部 OCR、翻译或模型未配置 | 中 | 健康状态显性展示；blocked 可重试；演示提供 rules 后端和代表性夹具 |
| R5 | 领域专家面对大量关系与证据，审核成本仍高 | 中 | 问题优先、默认折叠合规项、键盘操作、按证据/实体聚类；P1 再做批量辅助 |
| R6 | 当前工作区有大量未提交修改，基线漂移 | 高 | 实施前冻结目标 commit/分支；PRD 映射表在开发启动时重新核对 |
| R7 | 用户误把图谱可视化当作审核充分性 | 中 | 表格为主审核视图；关系图只作理解辅助；门禁以证据和 Schema 审计为准 |
| R8 | 性能指标受大文件/大图影响 | 中 | 列表分页、源页按需加载、证据懒加载、大图降级、耗时任务异步化 |

# 14. 待产品确认的问题

- MVP 的第一试点对象是否固定为燃气轮机/FMEA，还是需要同时覆盖通用企业知识库？建议先固定燃气轮机，以现有 Schema 与模板闭环。

- 本地单机版的操作者身份如何确定：每次输入 reviewer，还是在设置页固定本机用户？建议设置页固定，可在决策时修改。

- 资料发布后是否默认自动生成图谱候选？建议默认提示下一步，由用户确认抽取后端与 Schema 后执行。

- 图谱语句的人工修订是直接保存 corrections，还是创建新的图候选版本？建议任何内容变更都生成新候选版本。

- 首版是否需要 FMEA 自定义列与企业模板导入？建议 P0 只支持版本化最小模板，P1 再做模板映射。

- 是否需要在首次试点纳入 S/O/D 与 RPN？建议否，除非提供已批准、证据可绑定的评分政策。

- 试点成功由谁签字：知识工程师、领域专家还是交付负责人？建议资料/图由领域专家审批，FMEA 由领域专家与交付负责人共同确认。

# 15. Definition of Done

- AC-01 至 AC-12 在代表性原生 PDF、扫描 PDF、DOCX、图片、中英文、OCR 超时/漏页、图冲突和 FMEA 缺证据场景下通过。

- 用户仅通过 Electron/Web 控制台完成一条 M2–M5 全链，过程中不需要复制对象 ID 或调用 Swagger。

- 每个发布成果可解析到稳定证据定位；所有人工决定、状态迁移、发布、回滚与回流均可查询。

- 资料索引、治理图谱、活动 GraphStore 与 FMEA 请求版本一致；不一致时系统明确阻断。

- JSON/CSV 导出一致性为 100%；任何无依据的字段保持 null；阻断问题逃逸数为 0。

- 新增 API 与前端合同有自动化测试；专项 M2–M5 回归继续通过；演示数据和操作手册可重复运行。

- 试点完成至少 10 个代表性任务，记录审核周期、回流原因和用户反馈，并据此确认 P1。

# 附录 A：仓库证据与假设

| 证据/假设 | 内容 |
| --- | --- |
| 运行定位 | README.md 将当前产品定义为 local-first RAG/GraphRAG workbench；入口为 current_console 与 Electron。 |
| 治理合同 | core_domain/delivery.py 定义资料/图/FMEA 状态、证据定位、质量问题、审核决定和任务历史。 |
| 治理 API | routes_delivery.py 暴露文档、图谱、FMEA、反馈与修复端点，并由 api.py 注册。 |
| 存储能力 | governance_store.py 已提供版本、发布、回滚、审核、反馈等操作，但资料/FMEA 缺少面向 UI 的全局列表接口。 |
| 前端断层 | 对 frontend_app/current_console/index.html 检索 /api/delivery、documents/intake、graphs/extract、fmea/tasks、review-package 均未检出调用。 |
| 专项验证 | 2026-08-09 使用仓库 .venv 执行 6 个 M2–M5 专项测试文件，结果 32 passed in 20.62s。 |
| 基线限制 | 当前分支存在大量已修改与未跟踪文件；本文以当前工作区行为为产品判断，并记录 HEAD 6603cf87。实施前须冻结基线。 |
| 需求假设 | 用户未指定 PRD 主题；本文依据现有系统能力与产品断层，选择最小可验证且能放大已有投入的治理工作台。 |

# 附录 B：首个演示脚本

- 打开交付总览，选择一个包含扫描页与低置信度问题的演示批次。

- 进入资料审核，点击问题定位原页与解析块，修订一处 OCR 文本并提交 modify。

- 批准新资料版本并发布，确认索引同步成功。

- 从已发布资料创建图谱候选，筛选一条端点问题与一条来源冲突，查看原文证据。

- 修复候选、批准并发布图谱，确认 GraphStore 活动版本更新。

- 选择最小 FMEA 模板生成任务，查看 failure_mode、cause、effect 等字段证据。

- 保留一个不受证据支持的字段为空，修改一个字段，批准并发布。

- 下载 JSON/CSV 并运行一致性验证；从一个字段创建反馈，展示根因阶段与修复运行记录。

最终验收口径  系统的价值不是“生成了一张表”，而是交付了一张每个专业字段都可解释、可复核、可回滚的表，并且任何缺失与冲突都诚实可见。